# 数据库课程综合实践项目任务书—

## 公路巡查数据采集系统开发

## 前言：角色分工

| 序号 | 角色 | 职责 | 技能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库工程师 | 数据库设计与实现、SQL编写 | 熟悉MySQL |
| 2 | 后端工程师 | Flask API开发、业务逻辑 | 熟悉Python |
| 3 | 前端工程师 | 小程序界面开发、交互实现 | 有前端基础更佳 |
| 4 | 测试/文档 | 系统测试、文档编写、PPT文档 | 细心、文档能力强 |

## 一、项目概述

### 1.1 项目背景

公路养护部门需要定期巡查公路状况，发现并记录路面破损、护栏损坏、标志缺失等问题。传统的纸质记录方式存在诸多问题：

- 效率低：巡查员需要携带纸笔，回办公室后再整理

- 易丢失：纸质档案管理困难，照片与记录容易分离

- 难统计：无法快速统计问题类型、发生频率等数据

- 不直观：缺少位置信息，问题地点描述不准确

### 1.2 项目目标

开发一个基于微信小程序的移动数据采集系统，实现：

✅ 便捷记录：手机拍照、自动定位、快速填写信息
✅ 集中存储：所有数据存储在数据库，便于管理
✅ 快速查询：随时查看历史记录，支持筛选统计
✅ 数据准确：GPS定位准确记录问题位置

### 1.3 学习目标

通过本项目，你将：

- 掌握数据库设计的完整流程（最为重要内容）

  - 从需求分析到概念设计（ER图）

  - 从逻辑设计到物理实现（建表）

  - 索引优化和性能调优

- 学习前后端分离架构

  - 理解客户端-服务器架构

  - 掌握RESTful API设计

  - 学会前后端数据交互

- 了解移动应用开发

  - 微信小程序开发基础

  - 拍照、定位等手机功能调用

  - 移动端用户体验设计

- 培养项目管理能力

  - 团队协作与分工

  - 版本控制与进度管理

  - 文档编写与演示答辩

## 二、技术栈

### 2.1 必须使用的技术

| 技术 | 版本要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| MySQL | 5.7+ | 数据存储 |
| Python | 3.8+ | 后端开发 |
| Flask | 2.0+ | Web框架 |
| 微信小程序 | 最新版 | 移动端开发 |

### 2.2 开发工具

- 数据库工具：Mysql/Pymysql

- 后端IDE：PyCharm

- 前端IDE：微信开发者工具

- 接口测试：Postman

- 文档协作：网易云笔记

- 版本控制：Git + GitHub（推荐，不强求）

### 2.3 可选技术（加分项）

- 云存储服务（阿里云OSS、七牛云等）用于存储照片

- 地图API（腾讯地图、百度地图）用于地址解析

- 图表库（ECharts等）用于数据可视化

## 三、功能需求

### 3.1 核心功能（必做，70%）

#### 功能1：用户管理

- 微信登录（获取用户OpenID、昵称、头像）

- 用户信息存储到数据库

#### 功能2：巡查记录管理

- 创建记录

  - 自动记录巡查时间

  - 获取GPS位置（经纬度）

  - 填写地点描述（如"国道G107 36公里处"）

  - 填写问题描述（如"路面有坑洼，深约10cm"）

  - 选择问题类型（路面、护栏、标志、排水等）

  - 选择严重程度（1-5级）

- 查看记录

  - 显示历史记录列表（时间、地点、问题）

  - 支持下拉刷新

  - 点击查看详情

- 记录详情

  - 显示完整信息（时间、位置、描述等）

  - 显示关联的照片

#### 功能3：照片管理

- 拍照或从相册选择照片

- 上传照片到服务器

- 照片与巡查记录关联

- 查看照片大图（点击放大）

- 每条记录支持多张照片（建议1-9张）

#### 功能4：地理定位

- 获取当前GPS位置（经纬度）

- 在创建记录时自动填充位置信息

- 可以手动调整位置描述

### 3.2 扩展功能（可选，30%）

#### 功能5：数据统计（+10分）

- 显示巡查记录总数

- 按时间段统计（本周、本月、本年）

- 按问题类型统计（饼图或柱状图）

- 按严重程度统计

#### 功能6：数据筛选与搜索（+8分）

- 按时间范围筛选

- 按问题类型筛选

- 按严重程度筛选

- 关键词搜索

#### 功能7：界面优化（+7分）

- 美观的UI设计（配色、布局）

- 流畅的动画效果

- 清晰的加载提示（loading）

- 友好的错误提示（toast）

- 空状态设计（无数据时显示引导）

#### 功能8：创新功能（+5分）

- 照片标注（在照片上标记问题位置）

- 语音描述（语音转文字）

- 数据导出（导出Excel报表）

- 问题状态跟踪（已解决/未解决）

- 其他有创意的功能

## 四、数据库设计要求

### 4.1 基本要求

- 至少包含3张表：用户表、巡查记录表、照片表

- 符合数据库设计范式（至少达到第三范式）

- 正确设置主键和外键

- 合理使用索引（提高查询性能）

- 设置必要的约束（非空、唯一、默认值等）

### 4.2 参考表结构

#### 用户表（user）

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| user_id | INT | 主键、自增 | 用户唯一标识 |
| openid | VARCHAR(100) | 唯一、非空 | 微信OpenID |
| nickname | VARCHAR(50) |  | 用户昵称 |
| avatar_url | VARCHAR(255) |  | 头像URL |
| phone | VARCHAR(20) |  | 手机号（可选） |
| created_at | DATETIME | 默认当前时间 | 注册时间 |

#### 巡查记录表（patrol_record）

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| record_id | INT | 主键、自增 | 记录唯一标识 |
| user_id | INT | 外键 | 创建用户 |
| patrol_time | DATETIME | 非空 | 巡查时间 |
| longitude | DECIMAL(10,6) |  | 经度 |
| latitude | DECIMAL(10,6) |  | 纬度 |
| location_desc | VARCHAR(200) | 非空 | 地点描述 |
| problem_desc | TEXT |  | 问题描述 |
| problem_type | VARCHAR(50) |  | 问题类型 |
| severity | TINYINT |  | 严重程度(1-5) |
| created_at | DATETIME | 默认当前时间 | 创建时间 |

#### 巡查照片表（patrol_photo）

| 字段名 | 数据类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| photo_id | INT | 主键、自增 | 照片唯一标识 |
| record_id | INT | 外键 | 所属记录 |
| photo_url | VARCHAR(255) | 非空 | 照片URL |
| remark | VARCHAR(200) |  | 备注 |
| uploaded_at | DATETIME | 默认当前时间 | 上传时间 |

注意：以上只是参考，你可以根据需求增加或修改字段。

### 4.3 设计提示

- 考虑是否需要字典表

  - 如果问题类型固定，可以建立问题类型字典表

  - 如果严重程度需要详细描述，可以建立严重程度字典表

- 考虑数据完整性

  - 删除巡查记录时，关联的照片如何处理？

  - 是否需要软删除（is_deleted标志）？

- 考虑性能优化

  - 哪些字段需要建立索引？

  - 是否需要分页查询？

## 五、API接口设计

### 5.1 接口设计规范

采用 RESTful 风格：

- 使用HTTP方法表示操作：GET（查询）、POST（创建）、PUT（更新）、DELETE（删除）

- URL表示资源：/api/patrol 表示巡查记录资源

- 返回JSON格式数据

- 统一响应格式

### 5.2 统一响应格式

// 成功响应

{

"code": 200,

"message": "success",

"data": {

// 实际数据

}

}

// 失败响应

{

"code": 400,

"message": "错误信息",

"data": null

}

### 5.3 核心接口清单

| 功能 | 方法 | URL | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户登录 | POST | /api/login | code, nickname, avatar | token, 用户信息 |
| 创建记录 | POST | /api/patrol | user_id, patrol_time, location_desc等 | 新记录ID |
| 获取列表 | GET | /api/patrol | user_id, page, page_size | 记录列表 |
| 获取详情 | GET | /api/patrol/{id} | - | 记录详情 |
| 上传照片 | POST | /api/photo | record_id, 照片文件 | 照片URL |
| 获取统计 | GET | /api/stats | user_id | 统计数据 |

## 六、开发流程与时间安排

### 6.1 项目周期（2025.11.23-2025.12.26）

总时长：5周（从项目启动到答辩）

每周任务：参加4次课外培训（40分钟）+ 课后完成任务

### 6.2 详细进度安排

#### 第1周：需求分析与数据库设计（12.03之前）

课堂学习（第1次课）：

- 项目背景介绍

- 需求分析方法

- ER图绘制方法

- 数据库设计规范

课后任务（本周完成）：

- 小组讨论，明确功能需求

- 绘制ER图（使用Draw.io或ProcessOn）

- 设计表结构，编写设计文档

- 提交物：ER图 + 数据库设计文档

检查清单：

- 理解项目需求

- 完成ER图设计

- 设计至少3张表

- 明确主键、外键关系

- 考虑数据完整性约束

#### 第2周：数据库实现与Flask环境搭建（12.10之前）

课堂学习（第2次课）：

- MySQL建库建表语句

- Flask框架介绍

- Flask环境搭建

- 数据库连接方法

课后任务（本周完成）：

- 在本地MySQL创建数据库

- 执行SQL脚本建表

- 插入2-3条测试数据

- 安装Python和Flask

- 创建Flask项目，运行Hello World

- 实现数据库连接代码

- 提交物：SQL脚本 + Flask项目代码 + 运行截图

检查清单：

- MySQL数据库创建成功

- 所有表创建成功

- 测试数据插入成功

- Flask环境搭建成功

- Hello World运行成功

- 能连接到MySQL数据库

#### 第3周：Flask API开发与小程序基础（12.17之前）

课堂学习（第3次课）：

- RESTful API设计规范

- Flask路由和请求处理

- JSON数据返回

- 微信小程序基础

- 小程序开发环境搭建

课后任务（本周完成）：

- 开发3个核心API接口：

  - 获取巡查记录列表

  - 创建巡查记录

  - 获取单条记录详情

- 使用Postman测试接口

- 注册小程序账号

- 安装微信开发者工具

- 创建小程序项目

- 提交物：后端代码 + Postman测试截图 + 小程序截图

检查清单：

- 完成3个核心API

- Postman测试通过

- 数据能正确写入数据库

- 小程序账号注册成功

- 开发者工具安装成功

- 小程序项目创建成功

#### 第4周：小程序开发与前后端联调（12.17之前）

课堂学习（第4次课）：

- 小程序页面开发

- 调用摄像头拍照

- 获取GPS定位

- 网络请求封装

- 前后端联调技巧

课后任务（本周完成）：

- 完成小程序主要页面：

  - 首页（记录列表）

  - 创建页面（表单+拍照+定位）

  - 详情页面

- 实现照片上传功能

- 前后端联调测试

- 修复发现的问题

- 提交物：完整小程序代码 + 功能演示视频

检查清单：

- 首页能显示记录列表

- 创建页面功能完整

- 详情页能显示完整信息

- 拍照功能正常

- 定位功能正常

- 照片上传成功

- 前后端联调成功

#### 第5周：系统测试与项目答辩

课前任务（答辩前完成）：

- 系统整体测试

- 修复所有已知问题

- 编写项目文档（10-15页）

- 制作答辩PPT（10-15页）

- 录制功能演示视频（3-5分钟）

- 准备答辩

- 提交所有材料

答辩安排（第5次课）：

- 每组5-8分钟（不包括提问3-5分钟）

- 重点展示功能和技术实现

- 回答老师和同学的提问

检查清单：

- 完成系统测试

- 修复已知问题

- 项目文档完成

- 答辩PPT制作完成

- 演示视频录制完成

- 所有材料提交

## 七、团队组织

### 7.1 小组要求

人数：3-5人/组

组长职责：

- 协调团队分工

- 把控项目进度

- 组织小组讨论

- 汇总提交材料

### 7.2 分工建议

| 序号 | 角色 | 职责 | 技能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库工程师 | 数据库设计与实现、SQL编写 | 熟悉MySQL |
| 2 | 后端工程师 | Flask API开发、业务逻辑 | 熟悉Python |
| 3 | 前端工程师 | 小程序界面开发、交互实现 | 有前端基础更佳 |
| 4 | 测试/文档 | 系统测试、文档编写 | 细心、文档能力强 |

注意事项：

- 角色可以兼任，但每个人都要参与代码编写

- 鼓励相互学习，不要把任务分得太死

- 最终答辩时，每个成员都要能讲解自己负责的部分

### 7.3 协作工具推荐

- 代码管理：GitHub / Gitee

- 文档协作：石墨文档 / 腾讯文档

- 任务管理：Trello / Teambition

- 即时沟通：QQ群

## 八、提交要求

### 8.1 提交时间

截止时间：第5周答辩前一天晚上 24:00，具体时间等课代表通知

### 8.2 提交方式

- 将所有材料打包成压缩文件

- 命名格式：组号_组长姓名_项目名称.zip

  - 示例：01组_张三（队长）_公路巡查系统.zip

- 压缩文件打包给课代表

### 8.3 压缩包结构

01组_张三_公路巡查系统/

├── 1-后端代码/

│   ├── app.py

│   ├── routes/

│   ├── models/

│   ├── utils/

│   ├── requirements.txt

│   └── README.md（运行说明）

│

├── 2-小程序代码/

│   ├── pages/

│   ├── utils/

│   ├── app.js

│   ├── app.json

│   └── README.md（运行说明）

│

├── 3-数据库/

│   ├── create_database.sql（建库建表脚本）

│   ├── test_data.sql（测试数据，可选）

│   └── 数据库设计文档.pdf

│

├── 4-文档/

│   ├── 项目总结报告.pdf（15-20页）

│   ├── API接口文档.md（可选）

│   └── ER图.pdf

│

├── 5-演示材料/

│   ├── 答辩PPT.pptx

│   ├── 功能演示视频.mp4

│   └── 系统截图/（10张以上）

│

├── 6-开发日志/

│   └── 开发日志.md（记录每周任务完成情况）

│

└── 团队分工说明.md

### 8.4 各部分要求

#### 项目报告要求（15-20页）

必须包含的内容：

- 封面（1页）

  - 项目名称

  - 小组成员、学号

  - 指导教师

  - 日期

- 项目概述（2-3页）

  - 项目背景

  - 项目目标

  - 技术选型及理由

- 需求分析（2-3页）

  - 功能需求列表

  - 用例图（可选）

  - 非功能需求

- 系统设计（4-6页）

  - 系统架构图

  - ER图

  - 数据库表结构设计

  - API接口设计

- 功能实现（3-5页）

  - 核心功能说明

  - 技术难点及解决方案

  - 关键代码说明（选择性展示）

- 系统测试（2-3页）

  - 测试环境

  - 测试用例及结果

  - 已知问题及改进计划

- 项目总结（1-2页）

  - 功能完成情况

  - 团队分工

  - 收获与体会

  - 致谢

- 附录

  - 完整系统截图

  - 部署说明

  - 参考文献

格式要求：

- 字体：正文宋体小四，标题黑体

- 行距：1.5倍

- 页边距：上下左右2.5cm

- 配图：清晰、有说明文字

#### 答辩PPT要求（10-15页）

推荐结构：

- 封面：项目名称、小组成员

- 项目背景：为什么做这个项目

- 系统演示：重点！用视频或现场演示

- 技术架构：系统整体架构图

- 数据库设计：ER图、核心表结构

- 核心功能：用截图展示主要功能

- 技术难点：遇到的问题及解决方案

- 创新亮点：有什么特色功能

- 测试结果：测试数据、性能指标

- 项目总结：完成情况、收获体会

- 未来展望：还可以怎么改进

- 致谢

注意事项：

- 以图片为主，文字为辅

- 字体不小于20号

- 不要大段文字

- 每页不超过3个要点

#### 演示视频要求（3-5分钟）

内容要求：

- 展示主要功能操作流程

- 创建一条完整的巡查记录（拍照、定位、提交）

- 展示记录列表和详情查看

- 展示数据统计功能（如果有）

技术要求：

- 格式：MP4

- 分辨率：1280x720以上

- 大小：不超过100MB

- 声音清晰（建议配字幕）

录制工具：

- 手机：自带屏幕录制功能

- 电脑：OBS Studio / Camtasia / 快剪辑

## 九、评分标准（总分100分）

### 9.1 功能实现

#### 基础功能完整性

| 功能项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 用户登录 | 5分 | 能正常获取微信用户信息并存储 |
| 创建记录 | 8分 | 表单完整、数据验证、成功提交 |
| 查看列表 | 5分 | 能正常显示记录列表、下拉刷新 |
| 查看详情 | 4分 | 能查看完整的记录信息 |
| 照片上传 | 8分 | 支持拍照/选图、上传成功、正确显示 |
| 获取定位 | 5分 | 能获取GPS坐标并显示 |

#### 扩展功能

| 功能项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 数据统计 | 5分 | 有统计数据展示（图表更佳） |
| 数据筛选 | 3分 | 支持按条件筛选记录 |
| 界面优化 | 5分 | UI美观、交互流畅、有动画 |
| 创新功能 | 2分 | 有独特的创新点 |

### 9.2 技术实现

#### 数据库设计（最重要）

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| ER图设计 | 3分 | 实体识别准确、关系明确、规范绘制 |
| 表结构设计 | 4分 | 字段合理、类型正确、符合范式 |
| 索引与约束 | 3分 | 主键外键正确、有必要的索引 |

#### 后端实现

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| API设计 | 3分 | RESTful规范、接口合理 |
| 代码质量 | 4分 | 结构清晰、有注释、命名规范 |
| 异常处理 | 3分 | 有错误处理、响应合理 |

#### 前端实现

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 界面设计 | 3分 | 布局合理、美观大方 |
| 交互体验 | 4分 | 操作流畅、反馈及时 |
| 代码规范 | 3分 | 代码整洁、逻辑清晰 |

### 9.3 文档质量（非常重要）

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 文档完整性 | 8分 | 包含所有必要章节、内容充实 |
| 文档质量 | 4分 | 语言规范、逻辑清晰、排版美观 |
| 截图说明 | 3分 | 配图清晰、说明准确 |

### 9.4 答辩表现（非常重要）

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| PPT质量 | 5分 | 结构合理、重点突出、美观大方 |
| 演示效果 | 5分 | 功能展示清晰、操作流畅 |
| 问题回答 | 5分 | 理解准确、回答清楚、态度端正 |

### 9.5 加分项（最多+10分）

| 加分项 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 界面特别美观 | +3分 | UI设计优秀、用户体验好 |
| 有创新功能 | +5分 | 实现了有价值的创新功能 |
| 代码质量优秀 | +2分 | 使用Git、代码规范、注释完善 |

## 十、技术参考资料

### 10.1 官方文档（必读）

#### MySQL

- 官方文档：https://dev.mysql.com/doc/

- 菜鸟教程：https://www.runoob.com/mysql/

- W3School：https://www.w3school.com.cn/sql/

#### Flask

- 官方文档（英文）：https://flask.palletsprojects.com/

- 中文文档：https://dormousehole.readthedocs.io/

- Flask入门教程：https://read.helloflask.com/

#### 微信小程序

- 官方文档：https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/

- 开发指南：https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/quickstart/

- API文档：https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/api/

### 10.2 学习视频（推荐）

#### Python & Flask

- B站搜索："Flask入门教程"

- 慕课网：Flask Web开发

- 网易云课堂：Python Flask开发

#### 微信小程序

- B站搜索："微信小程序开发教程"

- 腾讯课堂：小程序开发入门

- 中国大学MOOC：移动应用开发

### 10.3 开源项目参考

在GitHub搜索关键词：

- flask wechat miniprogram

- flask restful api

- miniprogram patrol

注意：可以参考学习，但不要直接抄袭！

### 10.4 常用工具教程

- Postman使用教程：https://www.runoob.com/http/http-tutorial.html

- Git使用教程：https://www.liaoxuefeng.com/wiki/896043488029600

- Markdown语法：https://www.runoob.com/markdown/

## 十一、常见问题FAQ

### Q1：我没有服务器，怎么部署Flask后端？

A：有几种方案可选：

- 本地运行（推荐）：

  - 在自己电脑上运行Flask

  - 小程序通过局域网访问（如192.168.1.100:5000）

  - 需要手机和电脑在同一WiFi下

- 使用云服务器：

  - 腾讯云学生机（10元/月，需学生认证）

  - 阿里云学生机（类似）

  - 注册送免费试用期

- 使用免费托管平台：

  - PythonAnywhere（免费版够用）

### Q2：小程序需要企业资质吗？个人可以注册吗？

A：个人账号完全可以！

- 个人账号可以实现本项目的所有功能

- 部分功能需要企业资质（如微信支付），但本项目不需要

- 注册流程：访问 https://mp.weixin.qq.com/ → 立即注册 → 小程序 → 个人

### Q3：照片应该存储在哪里？

A：玩具版有两种简单方案：

存储在Flask项目的static文件夹（推荐）：

  - 照片保存在 static/photos/ 文件夹

  - 数据库存储相对路径（如 /photos/abc123.jpg）

  - 访问URL：http://服务器IP:5000/static/photos/abc123.jpg

### Q4：我不会前端开发，小程序难学吗？

A：小程序开发相对简单！

- 类似网页开发（HTML + CSS + JavaScript）

- 有很多现成的UI组件库（WeUI、Vant Weapp等）

- 跟着官方文档的快速入门做一遍就能掌握基础

- 本项目的界面不复杂，重点在功能实现

学习建议：

- 先看官方文档的"快速入门"

- 跑通官方的示例项目

- 照着示例改成自己的项目

- 遇到问题搜索或问老师

### Q5：数据库设计有问题怎么办？

A：第1周提交ER图后，老师会给出反馈。

常见问题：

- 实体识别不全（忘记某些表）

- 关系设计不合理（多对多没用中间表）

- 字段类型选择不当（如用VARCHAR存日期）

建议：

- 多参考教材的案例

- 和其他小组讨论交流

- 及时向老师请教

### Q6：如何测试API接口？

A：推荐使用Postman：

- 下载Postman：https://www.postman.com/downloads/

- 创建请求：

  - 选择HTTP方法（GET/POST等）

  - 填写URL（如 http://localhost:5000/api/patrol）

  - 填写参数（GET用Params，POST用Body→raw→JSON）

- 发送请求：点击Send按钮

- 查看响应：在下方查看返回的JSON数据

示例：

POST http://localhost:5000/api/patrol

Body (raw, JSON):

{

"user_id": 1,

"location_desc": "国道G107",

"problem_desc": "路面破损"

}

### Q7：小程序如何调试？

A：使用微信开发者工具的调试功能：

- 查看控制台日志：

  - 代码中使用 console.log(data) 输出数据

  - 在开发者工具的Console面板查看

- 查看网络请求：

  - 在Network面板查看所有API请求

  - 查看请求参数和响应内容

- 真机调试：

  - 点击工具栏的"预览"或"真机调试"

  - 用手机扫码在真机上测试

### Q8：遇到跨域问题怎么办？

A：这是前后端分离项目的常见问题。

解决方案：

- 安装flask-cors：

- pip install flask-cors

- 在Flask中配置：

- from flask_cors import CORS

- app = Flask(__name__)

- CORS(app)  # 允许所有跨域请求

- 小程序开发阶段：

  - 开发者工具→详情→本地设置

  - 勾选"不校验合法域名"

### Q9：团队成员能力差异大，如何分工？

A：发挥每个人的优势：

如果有同学擅长前端：

- 负责小程序界面美化

- 做更多的界面优化和动画效果

如果有同学擅长后端：

- 负责复杂的业务逻辑

- 实现更多的扩展功能

如果有同学两者都不擅长：

- 负责数据库设计和测试

- 负责文档编写和答辩PPT

- 学习基础知识，参与简单功能开发

原则：

- 每个人都要参与代码编写（至少占30%）

- 鼓励互相学习，不懂就问

- 答辩时每人都要能讲解自己负责的部分

### Q10：完成基础功能后，还能做什么？

A：可以考虑以下扩展方向：

界面优化：

- 使用UI组件库（如Vant Weapp）

- 添加动画效果

- 优化交互体验

功能增强：

- 数据统计图表（ECharts）

- 照片标注功能

- 语音输入

- 数据导出Excel

技术优化：

- 使用云存储

- 添加缓存机制

- 性能优化（分页、懒加载）

- 使用Git进行版本控制

## 十二、注意事项

### 12.1 学术诚信

- 严禁抄袭：

  - 不得抄袭其他小组的代码

  - 不得直接照搬网上的项目

  - 可以参考学习，但要理解后用自己的方式实现

- 抄袭判定：

  - 代码相似度超过70%视为抄袭

  - 无法解释自己代码的视为抄袭

  - 一旦发现，该项目零分处理

- 合理引用：

  - 如果使用了开源代码或第三方库，要在文档中注明

  - 参考的资料要列在参考文献中

### 12.2 安全提示

- 数据库安全：

  - 不要把数据库密码写死在代码里

  - 使用环境变量或配置文件

  - 不要把包含密码的文件上传到公开平台

- API安全：

  - 对用户输入进行验证

  - 防止SQL注入（使用参数化查询）

  - 重要操作要验证用户身份

- 数据备份：

  - 定期备份数据库

  - 定期备份代码

  - 建议使用Git进行版本控制

### 12.3 版权说明

本项目为课程作业，知识产权归学生所有。但请注意：

- 不得用于商业用途

- 可以写入个人简历和作品集

- 可以开源到GitHub，但要注明是课程项目

## 十三、求助渠道

### 13.1 课程群

- 加入课程微信群/QQ群

- 有问题及时在群里提问

- 看到别人的问题也可以帮忙解答

- 老师和助教会及时回复

### 13.2 答疑时间

- 每周固定时间在线答疑（具体时间另行通知）

- 课后可以找老师面对面答疑

- 对进度落后的小组提供额外辅导

### 13.3 自助学习

- 查阅官方文档

- 搜索Stack Overflow（技术问答网站）

- 观看教学视频

- 参考开源项目

搜索技巧：

- 用英文搜索效果更好

- 搜索错误信息时，去掉具体的变量名

- 在问题前加上技术栈名称（如"flask 文件上传"）

## 十四、项目亮点建议

想让你的项目脱颖而出？可以考虑以下方向：

### 14.1 界面设计

- 使用专业的配色方案（如：蓝色系代表专业、可靠）

- 添加合适的图标和插图

- 设计美观的logo

- 使用渐变色、毛玻璃等现代设计元素

### 14.2 用户体验

- 添加骨架屏（加载时显示占位符）

- 操作反馈及时（点赞动画、提交成功动画）

- 错误提示友好（告诉用户如何解决）

- 空状态设计（无数据时显示引导信息）

### 14.3 功能创新

- 照片标注：在照片上画圈标注问题位置

- 语音转文字：用语音描述问题，自动转成文字

- 智能推荐：根据位置推荐可能的问题类型

- 数据对比：本月vs上月的数据对比

- 导出报告：生成PDF巡查报告

### 14.4 技术优化

- 使用TypeScript开发小程序（加分项）

- 使用Flask蓝图组织代码（体现架构能力）

- 使用Redis缓存（提高性能）

- 编写单元测试（体现代码质量）

- 使用CI/CD自动部署（高级加分项）

## 十五、成功案例参考

### 往届优秀项目特点

- 界面简洁美观

  - 配色统一，符合主题

  - 布局合理，信息层次清晰

  - 交互流畅，动画自然

- 功能完整实用

  - 核心功能稳定可靠

  - 扩展功能有实际价值

  - 异常处理完善

- 文档详实规范

  - 图文并茂，逻辑清晰

  - 代码有详细注释

  - 部署说明完整

- 答辩准备充分

  - 演示流畅，无卡顿

  - PPT重点突出

  - 能清楚讲解技术实现

  - 回答问题有条理

## 十六、最后寄语

这个项目不仅是一次课程作业，更是一次完整的软件开发实践。你将体验到：

- 📋 需求分析的重要性

- 🎨 系统设计的艺术

- 💻 编码实现的乐趣

- 🐛 调试排错的挑战

- 👥 团队协作的价值

记住：

- 遇到问题是正常的，解决问题才是成长

- 代码不会一次写对，调试是常态

- 不要害怕犯错，每个bug都是学习机会

- AI/老师和同学都是你的资源

重要提醒：

- ⏰ 合理安排时间，不要拖到最后

- 🤝 团队成员多沟通，避免重复劳动

- 💾 定期备份代码和数据

- 📝 及时记录问题和解决方案

祝你们：

- 项目顺利完成

- 答辩精彩成功

- 学有所获，学有所成